HỢP ĐỒNG

1. Giá làm web : **5 triệu đồng**
2. Sản phẩm hoàn thành
   1. **Bộ mockup HTM như spec** <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c9yKi6v1AIbEASJ_BMmQ-5C4WkyQVvmbMkuw3T-3cuA/edit#gid=0>
   2. **Theme wordpress dựa trên bộ mockup**
3. Thanh toán

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Số tiền | Nội dung | Thời gian dự kiến |
| Đợt 1 | 1.000.000đ | Cọc - Xong HTML trang Home | 13/06/2018 |
| Đợt 2 | 1.500.000đ | Hoàn thành HTML toàn bộ | 20/06/2018 |
| Đợt 3 | 1.500.000đ | Hoàn thành wordpress theme | 04//07/2018 |
| Đợt 4 | 1.000.000đ | Hổ trợ support | 07/07/2018 |

* 1. Nội dung support
* Up theme mới lên trang web có sẵn
* Fix lỗi, thêm 1 vài yêu cầu tính năng nhỏ ( nếu có )